## Estimation détaillée par personne

### Personne 1 — Sécurité et accès (Total estimé : 2.5 jours)

| Tâche | Estimation |
| --- | --- |
| Permettre aux utilisateurs de s'inscrire depuis l'application | 3h |
| Permettre aux utilisateurs de se connecter à leur compte | 2h |
| Permettre aux utilisateurs de se déconnecter | 1h |
| Mettre en place la gestion des sessions utilisateurs | 4h |
| Vérifier que seules les personnes connectées peuvent accéder aux fonctionnalités | 3h |
| Gérer les erreurs de connexion | 2h |
| Créer l'interface d'inscription | 3h |
| Créer l'interface de connexion | 2h |
| Tester la sécurité de l'accès au système | 4h |
| Total personne 1 | 24h (3 jours) |

### Personne 2 — Consultation des produits (Total estimé : 2.2 jours)

| Tâche | Estimation |
| --- | --- |
| Permettre de récupérer la liste des produits depuis le serveur | 2h |
| Permettre de récupérer les détails d'un produit | 1.5h |
| Permettre de récupérer les catégories de produits | 2h |
| Vérifier la disponibilité des produits | 2h |
| Créer la page affichant la liste des produits | 4h |
| Créer la page affichant les détails d'un produit | 3h |
| Ajouter le filtrage des produits par catégorie | 3h |
| Vérifier la validité des informations des produits | 2h |
| Gérer les erreurs liées aux produits inexistants | 1.5h |
| Tester la consultation des produits | 3h |
| Total personne 2 | 24h (3 jours) |

### Personne 3 — Fonctionnalités du panier (Total estimé : 2.1 jours)

| Tâche | Estimation |
| --- | --- |
| Permettre d'ajouter un produit au panier | 2h |
| Permettre de supprimer un produit du panier | 1.5h |
| Permettre de modifier la quantité d'un produit dans le panier | 2h |
| Permettre d'afficher le contenu du panier | 1.5h |
| Créer la page du panier | 3h |
| Afficher les produits présents dans le panier | 2h |
| Afficher le total du panier | 2h |
| Vérifier que chaque utilisateur modifie uniquement son panier | 4h |
| Vérifier les quantités de produits ajoutés | 2h |
| Tester toutes les actions du panier | 3h |
| Total personne 3 | 23h (2.9 jours) |

### Personne 4 — Achat et paiement (Total estimé : 2.3 jours)

| Tâche | Estimation |
| --- | --- |
| Permettre de valider une commande | 2h |
| Permettre d'effectuer un paiement simulé | 3h |
| Mettre à jour la disponibilité des produits après un achat | 2h |
| Gérer les différents états d'une commande | 4h |
| Permettre d'afficher l'historique des commandes | 2h |
| Créer la page de validation de commande | 2.5h |
| Créer la page de paiement | 2.5h |
| Créer la page d'historique des commandes | 2.5h |
| Empêcher la modification d'une commande validée | 2h |
| Tester le processus complet d'achat | 3h |
| Total personne 4 | 25.5h (3.2 jours) |

## Synthèse comparative

| Personne | Fonctionnalité | Estimation (heures) | Estimation (jours) |
| --- | --- | --- | --- |
| Personne 1 | Sécurité et accès | 24h | 3 jours |
| Personne 2 | Consultation des produits | 24h | 3 jours |
| Personne 3 | Fonctionnalités du panier | 23h | 2.9 jours |
| Personne 4 | Achat et paiement | 25.5h | 3.2 jours |

- Complexité équivalente : Chaque personne a un mix équilibré de :

  - Logique métier (communication avec serveur)

  - Interface utilisateur (pages/écrans)

  - Tests et validation

  - Gestion d'erreurs